计算机科学与技术学院

网络综合工程设计选题报告

题     目： 基于大模型的智能疏导仓共情语音交互与                                                    状态监测系统

负  责 人：             赵阳

学     号：

专     业：    计算机科学与技术

指导老师：              赵梦婷

起止时间：  2026 年 9 月 至  2027 年 1月

西安电子科技大学网络工程系

2026年9月制

| 题目 |  |  |  | 基于大模型的智能疏导仓共情语音交互与状态监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人(小组) | 姓名 | 学号 |  | 性别 | 专业 班级 |  | 手机 |  | E-mail |  | QQ |
|  | 赵阳 |  |  | 男 | 2303016 |  |  |  |  |  |  |
|  | 贾朕 |  |  | 男 | 2303016 |  |  |  |  |  |  |
|  | 宫献睿 | 23009200498 |  | 男 | 2303016 |  | 19811795859 |  | 19811795859@163.com |  | 2273099706 |
| 导 师 | 姓名 |  | 赵梦婷 |  |  | 所属系 |  | 计算机科学与技术学院 |  | 电话 |  |
|  | 研究领域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QQ |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |
| 一、项目组成员情况介绍（包括自身具备的知识条件，有何特长、兴趣，参加哪些科技事件创新活动等） 本小组由计算机科学与技术（网络工程方向）本科生组成，前期已修读《计算机网络》《软件工程》《Web 系统与技术》等课程，具备完成本题所需的课程基础。 （1）知识条件：了解 TCP/IP 与 HTTP/WebSocket 的基本通信过程；能够按照官方文档使用 Python（FastAPI）搭建后端接口、使用 Vue 3 搭建前端页面；掌握基本的 SQL 与数据库增删改查；了解大语言模型 API 的调用方式与提示词的基本写法；了解语音识别、语音合成服务的大致接入流程；能够借助 ECharts 等现成图表库完成数据可视化。我们清楚自身在大型系统设计方面的经验有限，因此计划采用“先跑通主流程、再逐步完善”的方式推进，并参考成熟的开源方案与官方文档进行实现。 （2）特长与兴趣：小组成员对智能人机交互与大模型应用方向兴趣浓厚，愿意投入时间动手实践，具备基本的 Git 协作与前后端联调经验。 （3）科技活动：成员曾参加大学生创新创业训练计划、程序设计竞赛及学科竞赛等科技实践活动（此处请按实际情况补充具体项目与获奖情况），具备一定的团队协作基础。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、任务与要求 本题为“基于大模型的智能疏导仓共情语音交互与状态监测系统”。要求基于 B/S 网络架构与事件驱动模型，构建一套能够依据用户隐性心理状态主动发起共情沟通的智能系统，实现从“冷冰冰的执行器”向“有温度的陪伴者”的跨越。具体任务与要求如下： 1. 多源状态数据接入与可视化：编写后端 WebSocket 服务，同步接收疏导仓内“音视频情绪标签（Positive/Negative）”与“脑电认知负荷等级”两路数据流，并在前端开发实时动态监测大屏。 2. 共情策略与 Prompt 工程：接入开源大模型 API（如智谱 GLM、通义千问等），设计结构化的提示词，将实时接收到的“情绪＋认知”异常状态转化为自然语言的“共情安抚话术”或“心理疏导建议”。 3. 语音交互管线搭建：整合外部的 ASR（语音转文字）与 TTS（文字转语音）服务，开发一条完整的语音交互链路，使系统不仅能发文字，还能以“数字语音助手”的形态与用户进行对话交流。 4. 日志管理与干预记录：开发数据库模块，记录用户在疏导仓内的状态变化曲线及系统的交互干预日志，支持历史数据查询与导出。 工程要求：系统需具备高实时性，WebSocket 数据流推送不卡顿；大模型生成的安抚话术需符合心理疏导逻辑，避免产生无意义的“幻觉”回复；代码结构规范，需提供完整的系统演示 Demo 与规范的工程设计报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 三、拟采用的研究方案和要解决的关键技术问题 （一）拟采用的研究方案 1. 总体思路：系统采用浏览器／服务器（B/S）架构，整体分为数据来源、判断与生成、交互三个部分，与任务书给出的原理一致。 · 数据来源部分：先把“情绪识别”与“认知负荷”两路数据统一成同一种格式（情绪标签＋可信度、负荷等级＋分值）再交给后续模块处理，这样可以先用自己的模拟数据把流程调通，之后只需替换数据来源即可对接真实系统。系统内置模拟数据用于离线演示，同时预留对接真实情绪／脑电系统的 WebSocket 接口。 · 判断与生成部分：先根据最近一小段时间内的数据统计结果，判断用户是否处于稳定的异常状态；只有确认异常后，才调用大语言模型，把“情绪＋认知”的状态转写成一句安抚话术。 · 交互部分：接入语音识别与语音合成服务，形成“说话 → 转成文字 → 结合实时状态生成回应 → 语音播报”的完整链路，使系统可以主动与用户对话。 2. 技术选型：后端使用 Python + FastAPI，通过 WebSocket 与前端保持长连接；前端使用 Vue 3 + TypeScript，图表使用 ECharts；数据保存使用 SQLite 数据库；大模型调用采用各厂商普遍支持的 OpenAI 兼容接口，因此更换厂商（如 DeepSeek、智谱 GLM、通义千问）只需要修改配置文件；语音识别使用 Whisper 兼容接口，语音合成使用 edge-tts。 3. 软件结构：为了让数据接入、异常判断、界面推送和数据库保存这几件事互不干扰，各模块之间只通过统一的接口相互调用，具体使用哪家的模型或语音服务在程序启动时统一指定。后续更换服务或调试问题时，只需要修改配置文件，不必改动业务代码。 （二）要解决的关键技术问题 1. 实时数据推送不卡顿：当同时存在多路数据、多个客户端连接时，要避免个别响应慢的客户端影响整体推送速度。计划为每个连接单独排队发送，队列满时优先丢弃最旧的状态帧，保证最新数据能及时送达；重要的提示信息和语音播报则优先发送。 2. 判断什么时候才需要调用大模型：如果每一帧数据都去调用模型，不仅浪费费用，还会因为数据中的随机波动而误报。计划先做一段时间的连续判断（例如连续多帧都异常才算真正异常），并为同一类提醒设置最小时间间隔，只有异常稳定出现时才触发生成，避免无意义的“幻觉”回复。 3. 防止大模型输出不当内容：模型的输出并不完全可靠。计划在提示词中明确要求按规定格式返回并限定内容范围，同时在拿到结果后做一次检查；如果出现诊断、用药等不应出现的内容，或者没有按规定格式返回，就改用事先准备好的固定安抚话术，保证系统不会输出越界内容。 4. 语音交互链路的可用性：需要处理录音分片上传，以及语音识别、语音合成超时或失败的情况。计划在识别失败时提示用户改用文字输入，在语音合成不可用时退回到浏览器自带的朗读功能，从而在没有任何付费接口的情况下也能完成完整演示。 5. 数据保存与查询：原始数据产生频率较高（约每秒 10 条），全部保存会使数据库迅速变大。计划按每秒 1 条的方式汇总后再保存，既能反映状态变化趋势，又能控制数据量，并支持按时间和会话查询、以及导出 CSV 文件。 6. 避免“以为调用了真模型、实际在跑模拟数据”：计划在页面上直接显示当前各项服务使用的是模拟实现还是真实接口，方便演示时确认状态、也方便排查问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、项目实施方案及实施计划 （一）总体进度安排 按照学院综合工程设计流程，本项目起止时间为 2026.09.21 — 2027.01.17。其中：2026.09.21 — 2026.09.27 完成选题并联系指导老师；2026.09.28 — 2026.10.11 查阅资料、撰写选题报告；2026.10.12 — 2026.10.18 由指导老师审核；审核通过后于 2026.10.19 进入实施阶段，至 2027.01.17 结束；实施期间 2026.11.30 — 2026.12.06 进行中期检查，2027.01.04 — 2027.01.17 进行验收答辩。实施期内每周向指导老师汇报进展并答疑。 （二）实施阶段划分 1. 第一阶段（2026.10.19 — 2026.11.29）：需求分析、环境搭建与多源数据先期接入。完成系统总体网络架构与数据库设计；搭建基于 WebSocket 的实时通信框架，完成对现有“情绪识别系统”与“认知负荷监测系统”数据流的网络接入，并在前端开发基础的动态折线图谱，确保系统能够尽早稳定地获取并展示实时多模态状态数据；同时整理阶段成果，为中期检查做准备。 2. 中期检查（2026.11.30 — 2026.12.06）：提交中期报告，汇报已完成的工作、存在的问题与下一阶段安排，接受中期检查。 3. 第二阶段（2026.12.07 — 2026.12.27）：大模型接入、语音管线与核心业务开发。注册并调用大语言模型 API，进行提示词工程的编写与调优，实现“状态异常触发共情回复”的核心逻辑；对接 ASR 与 TTS 云服务接口，打通“语音输入结合实时状态、由大模型生成回应、再语音播报”的交互管线；完善前端监测大屏的交互与历史日志查询模块。 4. 第三阶段（2026.12.28 — 2027.01.03）：全链路系统集成与联调测试。将数据监测模块与语音交互模块进行集成；开展网络压力测试与响应延迟测试（重点优化大模型响应较慢时的占位交互体验）；设计模拟测试用例，验证系统在不同异常状态组合下的安抚策略合理性。 5. 第四阶段（2027.01.04 — 2027.01.17）：总结与验收交付。进行系统代码的重构与规范化整理，撰写综合工程设计报告，录制系统多模态交互与状态监测的演示视频，完成项目最终验收与答辩。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、成员分工情况 小组按“网络通信与后端”“前端可视化”“AI 与语音”“测试与文档”四条主线分工，成员既有侧重又相互交叉检查，保证各模块接口一致、进度可控： 1. 网络通信与后端：负责 WebSocket 实时通信服务、REST 接口与数据库模块的设计与实现。 2. 前端可视化：负责实时监测大屏的界面与交互开发，包括情绪构成、认知负荷动态曲线、状态时间轴、干预记录流、语音对话面板与历史日志查询页。 3. AI 与语音：负责大模型接入与提示词编写调优、输出内容检查与兜底话术整理，以及语音识别／语音合成服务的对接与联调。 4. 测试与文档：负责测试用例编写、端到端联调与并发压力测试、工程设计报告的撰写以及演示视频录制。 （各成员具体姓名与任务分配请按实际情况补充） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、预期成果及成果形式 试验总结： 本系统计划实现从“实时采集状态 → 判断是否异常 → 生成共情话术 → 内容检查 → 语音播报 → 保存并支持查询导出”的完整流程。在未配置任何付费接口的情况下也能完整演示整个流程，配置密钥后即可切换到真实的大模型与语音服务，用来验证系统在实时性、可用性与安抚策略上的效果。 成果形式： 1. 可完整运行的系统 Demo：实时状态监测大屏（情绪构成、认知负荷曲线、状态时间轴、干预记录）与数字语音助手（语音／文字双向对话）。 2. 完整源代码：后端服务、前端页面及配套测试用例。 3. 规范化文档：《系统设计与工程实现报告》与项目 README（部署与演示说明）。 4. 测试与演示产物：系统交互与状态监测的演示视频、推送与响应时延测试结果、状态数据与干预记录导出样例。 5. 成果形式：软件系统（B/S 架构 Web 应用）＋ 工程设计报告 ＋ 演示视频。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

申请人签名：                      年    月   日