计算机科学与技术学院

网络综合工程设计中期报告

题     目：                               基于大模型的智能疏导仓共情语音交互与状态监测系统

负  责 人：                               赵阳

学     号：

专     业：                               计算机科学与技术

指导老师：                               赵梦婷

起止时间： 2026 年 9 月 至  2027 年 1 月

计算机科学与技术学院 网络工程系

2026年9月

| 题 目 |  |  | 基于大模型的智能疏导仓共情语音交互与状态监测系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完成人(小组) | 姓名 | 学号 | 性别 | 专业班级 | 手机 | E-mail |  |
|  | 赵阳 |  | 男 | 2303016 |  |  |  |
|  | 贾朕 |  | 男 | 2303016 |  |  |  |
|  | 宫献睿 | 23009200498 | 男 | 2303016 | 19811795859 | 19811795859@163.com |  |
| 指导老师 | 姓名 | 赵梦婷 | 性别 |  | 职称 | 华山准聘副教授 |  |
|  | 研究领域 |  | 所属系 | 计算机科学与技术学院 | E-mail |  |  |
| 一、设计目标与任务 本项目的目标是：基于 B/S 网络架构与事件驱动模型，构建一套“基于大模型的智能疏导仓共情语音交互与状态监测系统”，使系统能够依据用户在疏导仓内的隐性心理状态（情绪、认知负荷）主动发起共情沟通，实现从“冷冰冰的执行器”向“有温度的陪伴者”的跨越。具体任务与要求如下： 1. 多源状态数据接入与可视化：编写后端 WebSocket 服务，同步接收疏导仓内“音视频情绪标签（Positive/Negative）”与“脑电认知负荷等级”两路数据流，并在前端开发实时动态监测大屏。 2. 共情策略与 Prompt 工程：接入开源大模型 API（如智谱 GLM、通义千问等），设计结构化的提示词，将实时接收到的“情绪＋认知”异常状态转化为自然语言的“共情安抚话术”或“心理疏导建议”。 3. 语音交互管线搭建：整合外部的 ASR（语音转文字）与 TTS（文字转语音）服务，开发一条完整的语音交互链路，使系统能以“数字语音助手”的形态与用户进行对话交流。 4. 日志管理与干预记录：开发数据库模块，记录用户在疏导仓内的状态变化曲线及系统的交互干预日志，支持历史数据查询与导出。 工程要求：系统需具备高实时性，WebSocket 数据流推送不卡顿；大模型生成的安抚话术需符合心理疏导逻辑，避免产生无意义的“幻觉”回复；代码结构规范，需提供完整的系统演示 Demo 与规范的工程设计报告。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、完成情况 按实施计划（2026.10.19 起），截至中期检查已完成第一阶段全部工作，并提前开展了部分第二阶段工作： 1. 系统总体架构与数据库设计已完成。确定了 B/S 架构与“数据来源—判断与生成—交互”三部分的划分，完成统一数据格式的设计（情绪标签＋可信度、认知负荷等级＋分值）；完成状态曲线与干预记录两张数据表及索引设计。 2. WebSocket 实时通信框架已完成并稳定运行。后端实现了下行监测通道（/ws/monitor）与上行语音通道（/ws/voice）；为每个客户端连接设置独立的发送队列与独立发送协程，避免个别响应慢的客户端影响整体推送；实现了心跳保活与断线自动重连。 3. 多源状态数据接入已完成。实现了统一的数据接入接口，可对接真实的情绪识别与认知负荷监测系统（断线后自动重连），同时内置模拟数据源用于离线调试与演示，两者通过配置文件一键切换。 4. 前端实时监测大屏已完成。实现了情绪构成环形图、认知负荷实时曲线（ECharts，带渲染节流）、状态时间轴与干预记录流；实测推送帧率稳定在 9～10 Hz，长时间运行界面无卡顿。 5. 状态数据落库已完成。考虑到原始数据频率较高，采用按每秒 1 条汇总后再写入的方式，避免数据库迅速膨胀；历史查询与 CSV 导出接口已完成。 6. 提前开展的工作：大模型接入适配已完成（通过 OpenAI 兼容接口，可切换 DeepSeek、智谱 GLM、通义千问等厂商），提示词初稿与异常状态判定逻辑（连续多帧确认＋同类提醒最小间隔）已实现；语音识别与语音合成的对接方案已确定，正在联调中。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、存在的主要问题 1. 大模型输出不稳定：模型返回内容的格式偶有偏差，个别表述可能越界（如出现诊断性或用药类表述），需要增加输出检查与兜底机制。 2. 响应时延较长：真实大模型调用的耗时通常为秒级，用户等待期间界面缺少反馈，体验有待改善。 3. 语音链路尚未完全打通：录音分片上传、语音识别超时、语音合成失败等异常情况下的降级处理还需完善。 4. 真实数据源对接受限：真实情绪识别与认知负荷系统的接口地址尚未提供，目前只能使用内置模拟数据验证功能。 5. 团队经验不足：对异步编程与 WebSocket 长连接的实践经验较少，调试耗时较多，部分问题的定位依赖查阅官方文档与开源实现。 四、下一步需要完成的工作 1. 完成语音交互链路联调：打通“录音上传 → 语音识别 → 结合实时状态生成回应 → 语音合成播报”的完整流程，并实现识别失败时提示改用文字输入、语音合成失败时退回浏览器朗读的降级策略。 2. 完善内容安全检查机制：在提示词中明确输出格式与内容边界，增加输出后的格式校验与敏感内容检查；对高危状态改用事先准备好的固定话术，任一环节不通过即降级为规则话术。 3. 优化大模型响应较慢时的交互体验：在处理期间向界面推送“正在组织语言”的占位提示，避免用户误以为系统无响应。 4. 完善历史日志模块：支持按会话与时间范围查询、分页浏览与 CSV 导出。 5. 开展系统集成与联调测试：进行并发推送与响应时延测试，设计不同异常状态组合的测试用例，验证安抚策略的合理性。 6. 整理代码与文档，撰写综合工程设计报告，录制演示视频，准备验收答辩。 |  |  |  |  |  |  |